RESOLUCION
Nº 316/87

EXPEDIENTE Nº 3211/87

Buenos Aires, 14 de abril de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones; y
Considerando:

Que en estos actuados se requiere la aproba-
ción de una ampliación del plazo de obra para la termina-
ción de los trabajos de refección del edificio sede de
los Tribunales Federales de Mar del Plata, sito en la
calle Bolívar 1052 (Pcia. de Bs. As.).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
por el Departamento de Arquitectura a fs. 6,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la firma "RAFFO Y MAZIERES
S.A." una ampliación del plazo de la obra de referencia
de treinta y cuatro (34) días corridos, a partir del 25
de marzo de 1987, quedando como nueva fecha de termina-
ción de los trabajos el día 28 de abril del corriente
año.-

2o) Aprobar el nuevo Plan de Trabajos y Cur-
va de Inversión, ajustados a la prórroga que se concede
precedentemente.-

3o) Regístrese y remítase al Departamento
de Arquitectura, a sus efectos, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales.-

ame.