RESOLUCION                                   EXPEDIENTE N° 1454/85-Ref.13-

N° 433/87                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,  22 de mayo de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con los trabajos de refacción del inmueble se-
de del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Luis y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución del Tribunal n°

458 del 2 0 de agosto de 198 6 se adjudicó a la firma "GAP
S.A.C.I.F e I." la licitación pública n° 2/86 para la e-
jecución de los referidos trabajos (confr. fs. 8).-

Que mediante resolución n° 50 del 21

de enero ppdo* se autorizó la realización de obras de am-
pliación solicitadas por el mencionado Juzgado, afectán-
dose para ello el importe de $A 25.000.-(Confr, fs. 9).-

Que a fs. 35 el Departamento de Ar-
quitectura informa acerca de la necesidad de efectuar
nuevos trabajos a los ya autorizados.-

SE RESUELVE:

1o) Aprobar el mayor gasto -por va-
riantes de obra» cuyo presupuesto detallado se encuentra
agregado a fs. 15/30, por la suma total de AUSTRALES CUA-
RENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($A 44.171,94).--

2o) Afectar la suma de AUSTRALES DIE-
CINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($A 19.171,94) -diferencia entre el monto cita-
do en el artículo anterior y los A 25.000 ya afectados
por la citada Resolución N° 50/87-, destinada a atender
el gasto resultante de lo precedentemente dispuesto, a
la Cuenta "Plan de Trabajos Públicos -San Luis" (1-05-
004-4-42-4210-73-01) del Presupuesto General de Gastos
para el Ejercicio Financiero del año 1987,-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3o) Establecer que el pago de los

citados trabajos, que se ejecutarán con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 9o, inciso c) de la Ley N° 13.064
de Obras Públicas, se realizará conforme a las certifica-
ciones que oportunamente emita el Departamento de Arqui-
tectura.-

4o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
decretos reglamentarios, utilizándose a tal efecto la me-
todología contractual aprobada.-

5o} Solicitar, por donde correspon-
da, a la firma "GAP S.A.C.I.F e I." la ampliación de la
garantía y el sellado de Ley correspondiente.-

6o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y -previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales- remítase a la Subsecreta-
ría de Administración, a sus efectos.-