RESOLUCION Nº 233/77.-

EXP. Nº 1.034/69 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 29 de marzo de 1977.-

Visto el presente expediente Nº 96.434/69 y sus agregados

del registro de la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial

de la Nación, por los cuales se tramita la construcción del edificio para

sede del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de General Roca (Río Negro); y

Considerando:

Que el solar donde se ha de erigir dicho inmueble fue dona-
do por la Municipalidad de esa Ciudad mediante ordenanza Nº 8 del 28 de e-
nero de 1975 (fs. 46/47), habiendo aceptado este Tribunal la mencionada do-
nación por Resolución Nº 268/75 (fs. 55/56).-

Que el artículo 4º de la citada ordenanza fijó un plazo de
un año para presentar los planos e iniciar las obras, el que fue posterior-
mente prorrogado por un año más (fs. 53), caducando este último plazo el
28 de enero ppdo..-

Que, con motivo de una visita de inspección a General Ro-
ca, la Dirección Administrativa y Contable informó acerca de los inconve-
nientes que retrasaron la elaboración del anteproyecto respectivo, señalan-
do la conveniencia de requerir una prórroga por dos años de la referida do-
nación, ante la necesidad de encarar dicha construcción para solucionar
las dificultades que en materia de edificios aquejan a los Tribunales Fede-

rales de ese asiento (fs. 68/69).-

Que, en consecuencia, esta Corte Suprena dictó la Resolu-
ción Nº 1184, de fecha 14 de diciembre de 1976 (fs. 70), solicitando los
dos años de prórroga y autorizando, asimismo, a la Dirección Administrati-
va y Contable a gestionar ante el Servicio Nacional de Arquitectura el
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"ensayo de suelos del terreno de referencia.-

Que mediante oficio de fecha 20 de diciembre ppdo. (fs.
73), el Sr. Juez Federal de la jurisdicción acompañó copia de la Resolución
de la Intendencia Municipal de General Roca Nº 704 de 15 de noviembre de
1976 por la cual se concede un año más -como último plazo- para la presenta-
ción de planos e iniciación de las obras mencionadas (fs. 75).-

Que por auto de 29 de diciembre ppdo. (fs. 76), las ac-
tuaciones fueron devueltas por este Tribunal a la Dirección Administrativa
y Contable a fin de que continuaran las gestiones a que se refiere la cita-
da Resolución Nº 1184/76. A su vez, en respuesta a lo solicitado por dicha
Resolución, la Intendencia Municipal de Río Negro (fs. 79/80) ratifica lo
dispuesto por esa Comuna (Resolución Nº 704) manteniendo como últírno plazo
el término de un año para el comienzo de la construcción.-

Que este Tribunal, en atención a lo señalado por la Di-
rección Administrativa y Contable en su informe de fs. 78, estima conve-
niente insistir en el pedido de prórroga por dos años, atendiendo a las
particulares circunstancias del caso. En efecto, las obras de referencia
no fueron incluídas en el Plan de Trabajos Públicos del año en curso ante
la necesidad de mantener una política de contención de gastos impuesta por
la emergencia económica imperante, situación que obligó a utilizar los fon-
dos disponibles en el actual Ejercicio Financiero para continuar las obras
en proceso de ejecución.-

Que, no obstante ello, la Dirección Administrativa y Con-
table previa para el año en curso la elaboración de la documentación de o-
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA 2

RESOLUCION Nº 233/77.-

EXP. Nº 1.034/69 -SUPERINTENDENCIA-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bra de distintos proyectos, entre los cuales se encuentra el de los Tribu-
nales Federales de General Roca, habiéndose ya iniciado las gestiones vin-
culadas a la colocación del cerco y cartel de obra, como el estudio de
suelos respectivo.-

Que la circunstancia de que hayan comenzado los trabajos
preliminares -con las erogaciones que supone su realización-, la señalada
importancia que reviste para el Poder Judicial la ejecución de las obras
de que se trata y las consideraciones precedentes, imponen a este Tribu-
nal la necesidad de reiterar lo peticionado por Resolución Nº 1184 con fe-
cha 14 de diciembre de 1976.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Oficiar -con fotocopia de la presente y del informe
de la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación
obrante a fs. 78- a la Municipalidad de la Ciudad de General Roca (Río Ne-
gro), reiterando lo peticionado mediante Resolución Nº 1184 de 14 de di-
ciembre de 1976.-

2º) Regístrese y devuélvanse las actuaciones a la citada
Dirección, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judi-
ciales.-