RESOLUCION
Nº 831 /93

EXPEDIENTE N° 961/93
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
R.835

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1993.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de adaptación del inmue-
ble sede del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 1
de Morón (Pcia. de Bs As.), y

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaria de Arquitectura

informa sobre alteraciones en la ejecución de la enco-
mienda original, que importan reducciones y aumentos de
los trabajos contratados, motivadas en la necesidad de
adecuar el proyecto licitado a las reales condiciones de
ejecución, sin modificar el plazo estipulado para la ter-
minación de la obra;

Que dicha dependencia ha confecciona-
do los respectivos presupuestos detallados, obrantes a
fs. 13/14 de estas actuaciones;

Que previamente citada,  la empresa

contratista manifiesta su disconformidad a tenor de los
argumentos de orden técnico que expone en su presenta-
ción de fecha 19 de noviembre de 1992 (fs. 22), los que
a criterio de la dependencia técnica no justifican su
modificación.

Por ello, teniendo en cuenta los in-
formes técnicos de fs. 24/25 y 29 de la Prosecretaría de
Arquitectura, y en conformidad con lo establecido en el
articulo 30 de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar de oficio los presupues-
tos detallados de fs. 13/14, de cuyo resumen surge que
se deducen y agregan obras con precio de contrato por la

////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

suma de Pesos Ciento cincuenta y seis con veintisiete cen-
tavos ($ 156,27) y Pesos Treinta y cuatro con cuarenta y
nueve centavos {$ 34,49), respectivamente, como modifica-
ción del contrato suscripto con la firma "Almir S.R.L.".

2o) Desafectar el gasto de Pesos Cien-
to veintiuno con setenta y ocho centavos {$ 121,78), que
resulta de la modificación de obra aprobada, de la Cuenta
pertinente.

3o)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración a sus efectos, pre-
via intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.
Cumplido, devuélvanse las actuaciones a la primera depen-
ciencia citada y -por su intermedio- notifíquese a la em-
presa contratista.