RESOLUCION                                   EXPEDIENTE N°3439/87

N° 510/87                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 22 de junio de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales se tramita la autorización para encarar traba-
jos de ampliación de la obra objeto de la Licitación Pú-
blica n° 23/86, adjudicada a la firma "Sisti y Burda
S.R.L.", en el edificio sede del Juzgado Federal de Bahí-
a Blanca; y

CONSIDERANDO:

Que como lo expresa el Departamento

de Arquitectura a fs, 7, la continuidad técnica de la
obra hace aconsejable que su realización sea encarada
por intermedio de la citada firma, previa aprobación del
respectivo presupuesto adicional.-

Que por estas razones y ante la ur-
gencia que reviste contar con las instalaciones a breve
plazo, es necesario dar curso favorable a esta amplia-
ción de obra como adicional del contrato, en los térmi-
nos del artículo 9º, inciso c) de la Ley n° 13.064.-

Que el Departamento de Arquitectura

estima el monto de los trabajos a ejecutar en la suma de
AUSTRALES TREINTA Y CINCO MIL ($A 35.000), sujeta a rea-
juste una vez que la Empresa contratista presente su co-
tización y la misma cuente con la conformidad correspon-
diente.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º)  Autorizar la ejecución de los

trabajos de ampliación propuestos por el Departamento de
Arquitectura y encomendar al citado Departamento que so-
licite a la empresa "Sisti y Burda S.R.L." la presenta-
ción de un presupuesto detallado de los trabajos a reali-
zar, para su estudio y aprobación.-

2º) El monto aproximado de AUSTRALES

TREINTA Y CINCO MIL ($A 35.000.-), destinado a atender
los trabajos de ampliación citados, deberá afectarse a
la Cuenta: "Ampliaciones y remodelaciones - Todo el pa-
ís" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

de Gastos para el Ejercicio Financiero del ano 1987 (Ar-
tículo 13 de la Ley de Contabilidad).-

3º) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y, previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales, remítase a la Subsecreta-
ría de Administración, a sus efectos.-