RESOLUCIÓN                                                                          EXPEDIENTE N°1094/93

N°622/93                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.796

Buenos Aires, 15 de julio de 1993.

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de los trabajos de repara-
ción y reajuste final en la cubierta de chapa existente
sobre el 5o piso del edificio sede de los Tribunales Fe-
derales de Tucumán, adjudicados a la firma "Ingeniero
José Ignacio Toledo - Construcciones y Servicios" por Re-
solución n° 10 de fecha 6 de enero último (confr. fs.
8); y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución n° 323 de fecha

16 de abril del año en curso, se aprobó el contrato de
obra pública respectivo (Confr. fs. 9).-

Que la firma contratista ha presenta-
do el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, el que
-desde el punto de vista técnico- ha sido conformado por
la Prosecretaría de Arquitectura (Confr. fs. 1/2).

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el Plan de Trabajos y

Curva de Inversiones obrante a fs. 1 de estos actuados,
referido a la obra pública mencionada.

2o) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Prosecretaría de Arquitectura, a sus efec-
tos, previa intervención del Registro de Inmuebles Judi-
ciales.