RESOLUCION Nº 331/84                            EXPEDIENTE Nº 858/68 Ref.16

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 5 de octubre de 1984.-
Visto el presente expediente Nº858/68 Ref.16
S.S.A. con su correspondiente Nº 321.990/84 Cde.1 del regis-
tro de la Subsecretaría de Administración caratulado: "TRIBU-
NALES FEDERALES DE RESISTENCIA - Chaco - S/ejecución de Obras
faltantes", y

Considerando:

Que por Resolución Nº1508/81, el Departamento de
Arquitectura de este Tribunal se hizo cargo de la Dirección
Obra de referencia que hasta ese momento ejerciera el Servi-
cio Nacional de Arquitectura.

Que por Resolución Nº 1912/82, se autoriza al ci-
tado Departamento a realizar variantes de Otra cuyo importe
aproximado al mes de diciembre de 1982 ascendía a $a.
1.100.000.-

Que visto el proyecto que dio origen a la licita-
ción, el cual se remonta al año 1971 y analizado exhaustiva-
mente por la Dirección de Obra, propone, evaluando lo que en-
tiende que debe ser una propuesta arquitectónica, constructi-
va y funcional de los edificios destinados al ejercicio de la
actividad judicial, su modificación por los trabajos adiciona-
les detallados a fs. 6/14, los que permitirán evitar inconve-
nientes futuros y dotar al edificio de mayor vida útil.

Que del citado estudio se desprende que el cos- 
to de la ejecución del Cartel de Obra, se presupuestó con
precios al mes de marzo del año en curso por $a 61.713.00 y
teniendo en cuenta lo informado por el Departamento de Arqui-
tectura a fs.35, corresponde su corrección, el cual asciende 
a la suma de $a 1.098,26 a precios de licitación, por lo que

///

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Presupuesto por Trabajos Adiciona-
les que corre agregado a fs. 6/14 cuyo monto total asciende a
la suma de PESOS ARGENTINOS CIENTO SESENTA  Y NUEVE MIL DOSCIEN-
TOS CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS, ($a. 169.205,41),  como
ampliación del contrato suscripto con la  firma  "HUGO Y JUAN CAR-
LOS ENRICO EMPRESA CONSTRUCTORA", de  acuerdo  a  lo  informado por
el Departamento de  Arquitectura a fs.35,   los  que  no  implican  am-
plición del plazo de ejecución  de obra.

2º)   Imputar el gasto aprobado precedentemente, con
cargo a la cuenta "Sobrante  de Ejercicios Anteriores".

3o) Aprobar el reconocimiento de variaciones de cos-
tos por aplicación de la Ley Nº12.910 y sus Decretos Reglamenta-
rios utilizándose a esos efectos la metodología contractual apro-
bada.

4o) Determinar que el pago  de  estos   trabajos se rea-
lizará conforme las certificaciones que  emita del Departamento
de Arquitectura.

1°)   Fijar que,   por donde  correoponda,   se  solicite a
la  firma   "HUGO Y JUAN CARLOS ENRICO S.C.",   la ampliación  de   la
garantía y el  sellado de la Ley correopondiente.

6º)  Hacer  saber a la Subsecretaría  de Administra-
ción que deberá proceder    o  la modificación  de la imputación
presupuestaria efectuada a  fs.33,   teniendo en  cuenta  lo infor-
mado por el Departamento de Arquitectura a fs. 35  y lo presupues-
tado a fs. 6/14.

7º)  Regístrese, tome intervención  el  Registro  de In-
muebles Judiciales y  pase,   para  su  cumplimiento  a  la  Subsecretaría
de Administración,   la que deberá poner en conocimiento  de lo pre-

cedentemente dispuesto al Departamento  de Arquitectura.