RESOLUCIÓN                                            EXPEDIENTE N° 3571/87

N° 641/87                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 4 de agosto de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de obras faltantes en el edi-
ficio sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Mercedes (Buenos Aires); y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N° 903/83 dictada

por esta Corte Suprema con fecha 27 de junio de 1983, se
adjudicó a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." la ejecución
de dichas obras.-

Que a fs. 13 el Departamento de Ar-
quitectura informa que durante la marcha de los trabajos
fue necesario efectuar algunas modificaciones de contra-
to, trabajos adicionales y supresiones de obra.-

Que por las presentes actuaciones se

somete a aprobación el correspondiente presupuesto de ma-
yor gasto de $A 60,94, obrante a fs. 3/10, firmado en
disconformidad por la empresa contratista respecto a los
valores fijados en los ítems Nros. 271 al 277 y 280, exi-
gencia sobre la cual se expidió negativamente la direc-
ción de la obra a fs. 1/2.-

Por ello y teniendo en cuenta que el

procedimiento encuadra en lo establecido por el Artículo
30 de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de mayor

gasto obrante a fs. 3/10 de estas actuaciones, cuyo mon-
to asciende a AUSTRALES SESENTA CON NOVENTA Y CUATRO CEN-
TAVOS ($A 60,94).-

2º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos pertinente por aplicación de la Ley
N° 12.910 y sus decretos reglamentarios, utilizando a ta-
les efectos la metodología contractual.-

3º) Establecer que el pago de este

mayor gasto se realizará conforme las certificaciones
que oportunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4º) Determinar que, por donde corres-
ponda, se requiera a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
dientes. -

5º)  Imputar el presente gasto a la

Cuenta: "Plan de Trabajos Públicos (Mercedes)" (1-05-
004-4-42-4210-51-01) del Presupuesto General de Gastos
para el Ejercicio Financiero del año 1987 (Artículo 13 de
la Ley de Contabilidad).-

6º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de
Administración a sus efectos, previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-