RESOLUCION

N° 1344/93

EXPEDIENTE N° 2001/93
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
G.B.143l

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones, re-
lacionadas con la ejecución de la obra pública de mante-
nimiento y reparación del edificio sede del Juagado Fede-
ral de Río IV -Provincia de Córdoba-, adjudicada a la
firma "Pedro Madeddu y Cía. S.R.L."; y

Considerando:

Que la Prosecretaría de Arquitectura

eleva un nuevo presupuesto detallado de la obra, en el
que -según informa- se corrigen, por la vía de la compen-
sación, los metrajes de algunos ítems del presupuesto
que fuera aprobado por la resolución Nro. 607/93 (confr.
fs. 38);

Que la metodología aplicada se en-
cuentra autorizada por el art. 11 de Las cláusulas gene-
rales del pliego de bases y condiciones que rige la con-
tratación, por lo que no comporta alteración del precio
total de la obra;

Que dicha dependencia, asimismo, in-

forma sobre la equidad del mantenimiento de los precios
unitarios del presupuesto en cuestión, el cual ha sido
suscripto por la firma contratista;

Que, por otra parte, el señor magis-
trado a cargo del Juzgado Federal del asiento, ha solici-
tado la introducción de modificaciones en la obra para
hacer viable la ampliación y adecuación de la Secretaría
de Leyes Especiales, por cuya razón se producen en la
misma alteraciones que importan aumentos y reducciones
en la encomienda original;

Que, a este último efecto, la Prose-
cretaría de Arquitectura eleva los presupuestos de las
tareas adicionales involucrados y el nuevo Plan de Traba-
jos e Inversiones, los que -signados por la firma contra-
tista- han sido conformados por la dependencia técnica.

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Por ello,  y teniendo en cuenta los

informes de la Prosecretaría de Arquitectura obrantes a
fs. 11, 33/35 y 48, y en conformidad con lo establecido
por el art. 30 de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el nuevo presupuesto deta-
llado de la obra mencionada, obrante a fs. 2/10, con las
modificaciones que resultan de los presupuestos que asi-
mismo se aprueban, obrantes a fs. 23/28, y de cuyo resu-
men surge que se agregan obras por la suma de pesos cua-
renta y seis mil ochocientos setenta y seis con treinta y
cinco centavos ($ 46.876,35) y que se reducen por el im-
porte de pesos veintidós mil trescientos treinta y nueve
con ocho centavos ($ 22.339,8) (fs. 57).

2o) Aprobar el nuevo plan de trabajos

y curva de inversiones de la obra, y el correspondiente a
los trabajos adicionales aprobados, obrantes a fs. 29/30
y 31, respectivamente,

3°) El pago de los trabajos adiciona-
les que por este acto se aprueban se realizará conforme
con los certificados de obra pertinentes.

4°) Establecer que, por donde corres-

ponda, se solicite a la firma Pedro Madeddu y Cía. S.R.L.
la ampliación de la garantía correspondiente.

5°) Imputar el gasto de pesos veinti-

cuatro mil quinientos treinta y seis con cincuenta y cin-
co centavos ($ 24.536,55) que resulta de la modificación
de obra aprobada en el artículo primero de la presente
resolución, a la Cuenta "Remod. edif. p/sedes judiciales"
(05-19-09-197-4-2-1-9701-1-1.1)  del  Presupuesto  General

de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1993.

6°) Regístrese. Hágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios, a sus efec-
tos. Remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de Admi-
nistración, a sus efectos. Intervenga el Registro de In-
muebles Judiciales.