RESOLUCION Nº 939/77.-

EXPTES.Nros.  2.238/70;  4.137/75
y 4.902/76 - SUPERINTENDENCIA.-

Buenos Aires, 24 de octubre de 1977.-

Vistas las presentes actuaciones por las que
se tramita la construcción de cinco viviendas para funciona
rios del Juzgado Federal de Primera  Instancia de Tierra  del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;  y
Considerando:

Que por Resolución Nº  235/73,  esta Corte Su-
prema aprobó la licitación pública Nº 1028-0/73 realizada
por el Servicio Nacional de Arquitectura para la construc-
ción de las viviendas de referencia,  adjudicando la obra a
la Empresa "Raffo y Mazieres S.A.C.I.F.",  conforme a la o-
ferta presentada, por la  suma de $ 3.307.395 (Confr.  fs.
291 del expte. D.A.C. Nº 116.292/70).-

Que dichos trabajos se iniciaron el 2 de ene
ro de 1974 (confr. acta obrante a fs. 318 del expte. D.A.C.
Nº 116.292/70), habiendo quedado paralizados a partir de a-
bril de 1975.-

Que la firma mencionada  se presenta a fs. 58

del expte. D.A.C. Nº 178.407/75, solicitando el acogimiento

al régimen de los decretos Nros. 2874 y 2875/75, ratifica-
dos por ley 21.250, siendo aceptada tal presentación por el
Servicio Nacional de Arquitectura a fs. 60.-

Que en esas condiciones y a fin de proseguir
las obras, se iniciaron las tratativas con la citada firma, 
tendientes a la reestructuración del contrato oportunamente
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

suscripto, las que no llegaron a concretarse por no haber
aceptado el Servicio Nacional de Arquitectura las distin-
tas y sucesivas ofertas formuladas por la empresa de que

se trata.-

Que a fs.  80 -expte.  S.N.A.  Nº 100.644/76-

la firma "Raffo y Mazieres S.A.C.I.F."  solicita autoriza-
ción para transferir a la Empresa ''Compañía Argentina de
Construcciones (COM. AR. CO.) S.A.I.C.F. e I. el contrato
de las obras de que se trata,  conforme lo establecido por
el art. 23 de la ley 13.064, autorizándola a continuar el
trámite de renegociación de dicho contrato, firmando la
presentación de conformidad ambas empresas.-

Que el Servicio Nacional de Arquitectura
(fs. 81) requirió a la nueva firma  se acogiera,  para la re-
negociación,  a los Decretos Nros,  2874 y 2875/75,   señalan-
do que el monto de los trabajos faltantes, determinado por
la Comisión Liquidadora ley 12.910,  era  de $ 270.504.675,

con precios básicos al 28 de febrero de 1977.-

Que la firma de referencia, en respuesta
a lo solicitado, aceptó dicho precio, proponiendo una se-

rie de condiciones (fs. 82/83) que fueron aceptadas por el
Servicio Nacional de Arquitectura (fs. 85/87).-

Que la nueva contratista, con posteriori-
dad, elevó al organismo estatal los nuevos parámetros pro-

puestos (fs. 88/99) y el presupuesto general por rubro de
///////////////////////////////////////////////////////////

HOJA 2

EXPTES. Nros. 2.238/70; 4.137/75
y 4.902/76 - SUPERINTENDENCIA.-

////////////////////////////////////////////////////////////
$ 270.504.675 (fs. 108 a 148), los que, conformados por el

Servicio Nacional de Arquitectura, son elevados para su apro-
bación (confr. fs. 165).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
precedentemente por la Dirección Administrativa y Contable
del Poder Judicial de la Nación.
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el monto de los trabajos faltan-
tes en la construcción de cinco viviendas para funcionarios
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que asciende a PE-
SOS: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEIS
CIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 270.504.675.-) en las condiciones
establecidas por la Dirección Administrativa y Contable en
su precedente informe (puntos 2º al 6º de fs. 167).-

2º) Aceptar la transferencia a favor de la
firma "Compañía Argentina de Construcciones (COM. AR. CO.)
S.A.I.C.F. e I." del contrato aprobado por Resolución Nº 349/
73 y autorizar a suscribir el respectivo convenio "ad refe-
rendum" y conforme a lo sugerido en el informe que antecede.-

3º) El gasto resultante de lo precedentemente
dispuesto deberá ser atendido con cargo al Plan de Trabajos
Públicos del corriente año y al de los sucesivos ejercicios
financieros.-
/////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

4º) Regístrese y devuélvanse a la Dirección
Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación, a
sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judi-

ciales.-