RESOLUCION N° 779/78.-             EXP.  N° 138/76 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1978.-
Visto  el presente  expediente N° 190.900/76 y  su
agregado N°  244.085/78 del registro de  la Dirección Ad-
ministrativa   y Contable   del Poder Judicial  de  la Nación,
por  los  que   se  tramita   la   realización  de  trabajos  de  //
conservación y mejoramiento  en el Juzgado  Federal  de  1°
Instancia   de  Paso  de Los Libres   (Corrientes);   y

Considerando:

Que  por  Resolución N°  852/77  (Confr.

fs.   29)   se  autorizó  a   la  Dirección Administrativa  y Con-
table  a   contratar  directamente   con el Servicio Nacional /
de   Arquitectura  la  ejecución de  los referidos  trabajos,  /
conforme  al presupuesto  elevado  oportunamente por la   suma
de  $ 10.196.500.-

Que  dicho  Servicio  acompaña  a  fs.   1

del expediente D.A.C. N° 244.085 una actualización del //
presupuesto -por haberse producido mayores costos- cuyo /
importe total es estimado en $ 13.219.900, correspondien-
do,   en  consecuencia ,   transferir la   suma   de  $  3.023.400.-

Por ello y teniendo en cuenta lo in-
formado precedentemente por la Dirección Administrativa y
Contable,

SE RESUELVE:

1°)  Autorizar a   la  Dirección Adminis-

trativa   y Contable  del  Poder Judicial  de  la Nación a  li-/
quidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura
la   suma   de   PESOS:   TRES  MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIEN-
TOS   ($  3.023.400),   por  la   ejecución de  las obras de  refe-
rencia.-

//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

2°)   Imputar  el  presente  gasto  a  la   cuenta   "So-
brantes de Ejercicios Anteriores".-

3°) Regístrese y devuélvanse a la citada Direc-
ción, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmue-
bles Judiciales.-