RESOLUCION Nº 83/78.-

REF.EXP.    Nº 5.006/64 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,      13        de febrero    de 1978.-
En atención a    lo expuesto a fs.    1/2 por el Servicio
Nacional de Arquitectura    acerca      de las dificultades que
se presentaron para      iniciar los trabajos    correspondientes
a    la      construcción del edificio    para      sede    del Juzgado Fe
deral    de Primera Instancia      de Santiago    del Estero    y tenien-
do    en    cuenta lo    informado    a    fs.      5 por la    Dirección Admi-
nistrativa    y Contable    del Poder Judicial de la Nación y
lo que    resulta      del acta      cuya fotocopia    obra    a fs.      10/11
de    estas actuaciones:
SE RESUELVE:

1º)    Aprobar el acta      suscripta    por repre-
sentantes    del Servicio Nacional de Arquitectura    y de la
empresa      contratista      de las obras    destinadas al Juzgado Fe-
deral    de Primera    Instancia    de    Santiago    del Estero      (fotoco-
pia      de fs.      10/11),      mediante    la    cual    se fija      como fecha    de
iniciación de    dichas    obras el 1º    de      junio    de    1977,    redu-
ciéndose    el    plazo      contractual de    ejecución de los traba-
jos a    treinta    y    cuatro    (34) meses.

2º)    Regístrese    y devuélvanse    a    la Direc-
ción Administrativa      y Contable del Poder Judicial de la
Nación,    a      sus efectos,    Dése    intervención al Registro    de

Inmuebles Judiciales.-