RESOLUCION Nº 240 /78.-

EXPTE.Nº 2078/78 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 31 de marzo de 1978.-
Visto al presente expediente Nº 2l8.945/

77 del registro de la Dirección Administrativa y Contable
del Poder Judicial de la Nación, por el que se ha tramita
do la licitación pública Nº 34/78 realizada con el objeto
de adquirir un equipo de intercomunicadores, solicitado /
por la Intendencia del Palacio de Justicia y

Considerandos

Que lo actuado se ajusta a las disposi-
ciones legales vigentes,habiéndose expedido respecto de
las ofertas presentadas la Comisión de Preadjudicaciones
a fs. 43.-

Por ello y de conformidad con lo esta-
blecido en la Acordada Nº 31/77.-
SE RESUELVE:

1º) Aprobar la licitación pública Nº 34/

78 la que se adjudica a la firma "CRONOS S.A.I.y C." ///
-por menor precio- de acuerdo a su presupuesto de fs. 23/
27 y por el importe total de PESOS: DOS MILLONES DOSCIEN-
TOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 2.220.940.--).-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuen-
ta "Aparatos e Instrumentos" (1-05-002-5-51-5110-279) //
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fi-
nanciero del año 1976.-

/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

3º) Regístrese y devuélvanse a la Dirección Ad-
ministrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación,
a sus efectos.-

RESOLUCION Nº 240 bis /78.-

REF.EXPTE. Nº 5006/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 31 de marzo de 1978.-

Visto el presente expediente Nº /////
226.266/77 y su agregado Nº 231.854/78 del registro de
la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judi-
cial de la Nación. por los que se tramita la construc-
ción del edificio para sede del Juagado Federal de 1ra.
Instancia de Santiago del Estero; y
Considerando:

Que por Resolución Nº 83 de fecha 13

de febrero del corriente año (fs. 13) este Tribunal apro-
bó el acta suscripta por representantes del Servicio Na-
cional de Arquitectura y de la empresa contratista de di-
cha obra, atediante la cual se fijó como fecha de inicia-
ción de la construcción el 1º de junió de 1977. reducién-
dose el plazo contractual de ejecución de los trabajos a
34 meses.-

Que, en consecuencia, por expte. D.A.C.

Nº 231.854/78 el mencionado organismo estatal acompaña el
nuevo plan de trabajo confeccionado por la empresa contra
tista de las obras de que se trata, solicitándose su apro-
bación (Confr. fs. 1/3).-

Por ello y teniendo en cuenta lo infor-
mado precedentemente por la Dirección Administrativa y /
Contable.-

SE RESUELVE:

/////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

lº) Aprobar el plan de trabajo presentado por
la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico - Empresa Constructo-
ra S.C.", contratista de la obra del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Santiago del Estero, y confecciona-
do conforme lo establecido en el acta cuya aprobación /
fue dispuesta por esta Corte Suprema por Resolución Nº
83 de fecha 13 de febrero ppdo.-

2º) Regístrese y devuélvanse a la citada Di-
rección, a sus efectos. Dése intervención al Registro de
Inmuebles Judiciales.-