RESOLUCION Nº294/95                             EXPEDIENTE N° 3543/95

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

207

Buenos Aires, 22 de marzo de 1995.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la ejecución de los trabajos de repara-
ción de cubiertas y refacciones varias en el edificio
sito en la calle Lavalle 1638 de esta ciudad, adjudica-
dos por resolución 809/94 a la firma "Ingeniero Arísti-
des Raúl Bonaldi"; y

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaría de Arquitectura

informa sobre la instrumentación de una modificación de
obra durante el plazo de ejecución de la encomienda, que
importa aumentos y reducciones de los trabajos tendien-
tes al refuerzo estructural del tanque de reserva, sin
alterar el plazo estipulado para la terminación de la

obra;

Que  la dependencia técnica  citada

acompaña los presupuestos detallados que -a su juicio-
resulta pertinente aprobar, los que -asimismo- han sido
conformados por la firma contratista;

Que la empresa mencionada ha presen-
tado el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones y
el correspondiente a las economías y tareas adicionales
ejecutadas, los que -desde el punto de vista técnico- no
merece reparos;

Que, por otra parte, se eleva el Ac-
ta de Recepción Provisional de los trabajos encomendados
que incluye la variante de obra implementada.

Por ello, teniendo en cuenta los in-
formes de fs. 19/21 y 4/5 de la Prosecretaría de Arqui-
tectura, obrantes en los expedientes de su registro nº
805.594/94 Y 605.602/94, respectivamente, y en conformi-
dad con lo dispuesto en ios arts. 30 y 40 de la Ley
13.064,

SE RESUELVE:

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

1o) Aprobar los presupuestos detalla-
dos, obrantes a fs. 10/13 del expte. nº 805.594/94, de
cuyo resumen surge que se agregan y se deducen obras por
la suma de Pesos Ocho mil setecientos veinticinco con
ochenta y tres centavos ($ 8.725,83) y un mil doscientos
treinta y cuatro con noventa y cinco centavos ($
1.234,95), respectivamente, como modificación del contra-
to suscripto con la firma "Ingeniero Arístides Raúl
Bonaldi".

2o) Aprobar el Plan de Trabajos y Cur-
va de Inversiones, obrante a fs. 16/18 del antecedente
mencionado precedentemente, adecuado a la variante de
obra aprobada.

3o) El pago de los trabajos adiciona-
les que por este acto se aprueban se realizará conforme a
los certificados de obra pertinentes.

4o) Afectar el gasto de Pesos Siete

mil cuatrocientos noventa con ochenta y ocho centavos ($
7.490,88) que resulta de la modificación contractual apro-

bada en el art. 1º de la presente resolución, a la Cuenta
"Construcción en bienes de dominio público" (05-
19-00-02-00-5197-4-2-2-00000-1-1.3) del Presupuesto Gene-
ral de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1995.

5o) Establecer que por donde corres-
ponda, se solicite a la contratista la ampliación de la
garantía correspondiente.

6o) Aprobar el Acta de Recepción Pro-
visional, obrante en tres ejemplares a fs. 1/3 del expe-
diente n° 805.602/94, suscripto por el Arquitecto Eduardo
A. Azize, en representación de la Prosecretaría de Arqui-
tectura, y el Ingeniero Arístides Raúl Bonaldi, en repre-
sentación de la firma contratista, por los trabajos con-
signados precedentemente.

7o Regístrese, hágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios y a la Subse-
cretaría de Administración. Remítanse las actuaciones a /

/////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº294/95                          EXPEDIENTE N° 3543/95

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

//////////////////////////////////////////////////////

la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, y -por
su intermedio- notifíquese a la firma" Ingeniero Arísti-
des Raúl Bonaldi". Tome previa intervención el Registro
de Inmuebles Judiciales.