RESOLUCION
Nº 30 /90

EXPEDIENTE Nº 2527/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
b.35

Buenos Aires,17 de enero de 1990.-
Vistas las presentes actuaciones y

Considerando:

Que por Resoluciones nros. 322/89 y

397/89 dictadas por esta Corte Suprema de Justicia de la
Nación se adjudicó a La firma SADETEL S.A., la contrata-
ción directa nº 3/89 -destinada a lograr la provisión e
instalación de centrales telefónicas, aparatos multifun-
ción y redes de distribución a los edificios de Lavalle
1220 y Guido 1577 de esta Capital-, por un importe de A
4.844.713.-

Que a fs. 1 la Subdirección General

de Servicios informa la necesidad de aprobar el presu-
puesto de trabajos adicionales.-

Por ello, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 del la ley 13.064.-

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Presupuesto detallado

a fs. 6 que corresponde a un "Mayor Gasto", por la ejecu-
ción de trabajos adicionales, cuyo monto básico asciende
a AUSTRALES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON SESENTA CENTAVOS (A 25.579.60} como ampliación del
contrato suscripto con la firma SADETEL S.A.-

2º) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueba se realizará conforme a las certifi-
caciones pertinentes, reconociéndose las variaciones de
costos por aplicación de la metodología contractual opor-
tunamente aprobada.-

3o) Determinar que para la ejecución

de los citados trabajos adicionales no se otorgará am-
pliación alguna del plazo de obra de contrato.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////.

4 o) Establecer que, por donde corres-

ponda, se solicite a la firma SADETEL S.A. , la ampliación
de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

5o) Imputar el presente gasto a la

Cuenta Especial 510 - Infraestructura Judicial "Otras in-
versiones" {1-05-004-4-41-4120-325) del Presupuesto Gene-
ral de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1990.-

6°) Regístrese, hagase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios, y pase a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos previa in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-