RESOLUCION N° 153/84                  Ref. N°48  del Expte.   N°5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 29 de febrero de 1984.-
Vistas estas actuaciones relacionadas con el/

pago de certificados correspondientes a la obra "Juzgado Federal /
de Santiago del Estero"; y
Considerando:

Que el Servicio Nacional de Arquitectura, según sur-
ge del informe de fs. 26, remite para su pago, los certificados /
Nros. 87 y 88 de diferencia de costos de jornales y materiales con
liquidación definitiva y el N°89 con liquidación provisoria. El /
primero comprende a los trabajos ejecu^aáob durante los meses de /
octubre, noviembre y diciembre de 1981, cuyas fechas de vencimien-

to de pago fueron: 28 de febrero, 30 de mayo y 30 de abril de 1982,
y su reajuste de acuerdó a loa términos de la Ley N°21.392 y la ac-
tualización al mes de noviembre de 1983 asciende a la suma de  ///

$a 338108,78.- El certificado N°30 reajusta los trabajos de enero 
y febrero de 1982, cuyas fechas de vencimiento fueron: 30 de mayo/
y 23 de junio Ge 1982, su reajuste y actualización totalizan ///
$a .403,639,37.- El N°89 se refiere a los trabajos ejecutados en el
mes de octubre de 1983.-

Que la Comisi6n Liquidadora Ley N°12.910 del Servicio
Nacional de Arquitectura, que intervino la documentación correspon-
diente ha comunicado a la oontracista que no se ha efectuado aún /
el reajuste compensatorio, por la diferencia del IVA de los certi-
ficados Nros. 8 7 y 88 antes citados, por lo cual no se ha contem-
plado su liquidación en las presentes actuaciones.

Que no consta en estos obrados lo relativo al trámite
impuesto a las primeras presentaciones de la firma "Hugo y Juan /
Carlos Enrico" sobre los reclamos formulados, en los que tomó in-
tervención la Comisión antes mencionada y el Tribunal Arbitral, co-
mo así tampoco lo referente al pago del certificado N°89 que segui-
ría su curso en forma separada, al igual que los importes origina-
les de los certificados Nros. 87 y 88, no obstante lo cual se esti-
ma procedente autorizar las liquidaciones analizadas a los fines /
de evitar mayores erogaciones al Poder Judicial de la Nación, por/
dilaciones en el pago, encomendando al Departamento de Arquitectu-
ra la verificación de las circunstancias que no aparecen suficien-
temente acreditadas.
/////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1o) Autorizar a la Subsecretaría de Administración/
a liquidar a la empresa "Hugo y Juan Carlos Enrico S.C." la suma

de PESOS ARGENTINOS: SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS /
SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($a 741.768,15.-), discrimina
do de la siguiente manera: $a 338.109,78.-, por reajuste y actúa-
libación del certificado N°87 de diferencia de costos de jorna-
les y materiales y $a 4 03.659,37.-, por igual concepto referido/
al certificado N°88, de acuerdo a lo expuesto a fs. 26.-

2o) Encomendar al Departamento de Arquitectura veri-
fique la tramitación de los certificados Nros. 87,88 y 89 ante /

los organismos que intervinieron en su evaluación, en lo que /
fuere de su competencia, a los fines de completar el estudio de/
que da cuenta su informe.-

3°) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan de
Trabajos Públicos -Santiago del Estero-" {1-05-004-4-42-4210-74/
01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro de 1984.-

4°) Regístrese, tome intervención el Registro de In-
muebles Judiciales y remítase a la Subsecretaría de Administra-
ción, para su cumplimiento.-

m.a.m