RESOLUCION Nº822/90                                                                      EXPEDIENTE Nº 1626/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

J.916

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones, re-
lacionadas con la obra pública correspondiente al inmue-
ble asiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosa-
rio (Pcia. de Santa Fe); y

CONSIDERANDO:

Que en razón del nuevo plan de traba-
jo propuesto por la Empresa Forma Arquitectura S.R.L.,
que tiene la conformidad de la Dirección General de Ar-
quitectura y Servicios,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo plan de trabajo

de la obra pública de adecuación del inmueble asiento de
la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Pcia. de
Santa Fe), que compone el folio 27 de las presentes ac-
tuaciones, prorrogando el plazo de obra hasta el día 28
de febrero de 1991.-

2º) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Dirección General de Arquitectura y Servi-
cios, a sus efectos, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales.-