RESOLUCION N° 36/84            REF.N°4 del EXPTE.N°3603/75

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 24 de enero de 1984.-
'Visto el presente expediente N° 00720/83
del registro del Departamento de Arquitectura, relaciona-
do con la obra "Tribunales Federales de Santa Fe-Refacción
Edificio"; y

Considerando:

Que por Resolución No 595/82 esta Corte

Suprema aprobó el convenio suscripto por el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Santa Fe y
el Departamento de Arquitectura de este Tribunal, mediante
el cual el citado Ministerio tomaba a su cargo el estudio
y la contratación de los trabajos de mantenimiento, repa-
raciones generales en los edificios del Poder Judicial que
funcionan en esa provincia.-

Que por Resolución N° 123 dictada con fe-

cha 14 de febrero de 1983 se le transfirió la suma de $a
109.755,58 de acuerdo a los presupuestos formulados más la
adición del 6% en concepto de honorarios, previsto en el
Artículo 4o del Convenio.

Que a fs, 1 el señor Presidente de la Cá-

mara Federal de Apelaciones de Rosario manifiesta que han
sido infructuosas las gestiones realizadas ante la Direc-
ción de Arquitectura de la Provincia solicitando que se
diera comienzo a los trabajos indicados; que el estado ac-
tual del edificio requiere una urgente solución debido a
los daños que se produjeron en distintas oficinas como con
secuencia de una tormenta y que de repetirse nuevas lluvias

podría llegarse   a la inoperabilidad de  las mismas,   como así
tambien producirse desprendimientos con posibilidades de
daños personales.-

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

Por ello y teniendo en cuenta lo manifesta-
do por el Departamento de Arquitectura.
SE RESUELVE:

1o) Autorizar al Departamento de Arquitec-
tura a efectuar -con carácter de urgente- las gestiones
pertinentes ante el Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos de Santa Fe, en forma directa, a fin de lograr
una contestación acerca de su disposición en afrontar
la tarea encomandada y en caso negativo solicitar el
reintegro al Poder Judicial del importe oportunamente

transferido.-

2°) Regístrese y devuélvanse al citado De_
partamento, a sus efectos.-

s.t.