RESOLUCION Nº 149/78.-

EXP. Nº 4.582/73 - SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,  6   de marzo de 1978.-

Visto el presente expediente Nº 220.357/77 y
sus agregados del registro de la Dirección Administrativa
y Contable del Poder Judicial de la Nación, por los que se
tramitan los trabajos de remodelación, refección y pintura
en el edificio sede de la Secretaría de Registro de Enrola-
dos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná; 7
Considerando:

Que este Tribunal, mediante Be solución Nº 27 
del 13 de febrero de 1973 (fs. 16), autorizó a la Dirección
Administrativa y Contable a contratar directamente con el
Servicio Nacional de Arquitectura la ejecución de los refe-
ridos trabajos conforme al presupuesto elevado oportunamen-
te por la suma de $ 465.035.-

Que, con posterioridad, esta Corte aprobó ma-
yores costos, adicionales de obra y reajustes por las men-
cionadas obras (Confr. Resoluciones Nros. 278/73 -fs. 6 del
expte. DAC. Nº 152.244/73-, 267/74 -fs. 26 del expte. DAC.
Nº 154.038/73-, 495/75 -fs. 28 del expte. DAC. Nº 177.898/
75- y 1186/76 -fs. 13 del expte, DAC. Nº 194.009/76-), trans-
firiéndose el importe total de $ 17.900.000.-

Que por las presentes actuaciones el menciona-
do organismo estatal estima el gasto total de las obras en
la suma de $ 62.174.300, solicitando en consecuencia, el im-
porte de $ 44.274.300 para atender los mayores costos produ-
///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

cidos (Confr. fs. 24/25 del expte. DAC. Nº 220.357/77).-

Por ello y teniendo en cuenta la con-

formidad prestada por el señor Juez titular del asiento a
fs. 29 y lo informado precedentemente por la Dirección Ad-
ministrativa y Contable,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección Adminis-

trativa y Contable del Poder Judicial de la Nación a li-
quidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura
la suma de PESOS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 44.274.300.-) para
las obras de remodelación del edificio sede de la Secreta
ría del Registro de Enrolados de Paraná (Entre Ríos).-

2º) El gasto que demande lo preceden-

temente dispuesto se apropiará a la Cuenta "Sobrantes de
Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuálvange a la Di-
rección Administrativa y Contable del Poder Judicial de
la Nación, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-