RESOLUCIÓN
Nº1297/95

EXPEDIENTE N° 628/95
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
1431

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1995.

Vistas las presentes y adjuntas actua-
ciones relacionadas con La adecuación del edificio sito.
en la Avda. Comodoro Py 2.002 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario atender a los requeri-
mientos actuales de índole funcional planteados por ma-
gistrados y funcionarios del fuero federal en lo crimi-
nal y correccional, quienes en cada caso han detallado
las reformas que es conveniente introducir en los loca-
les que ocupan para el correcto desenvolvimiento de sus
funciones;

Que la firma ESUCO S.A., contratista

de la obra pública de adecuación de los pisos 2o al 5o
del referido inmueble -a los que se corresponden los tra-
bajos en cuestión- ha presentado los respectivos presu-
puestos que ascienden al monto total de pesos cincuenta
y cuatro mil setecientos cuarenta y uno con noventa y
cinco centavos ($ 54.741.95);

Que dichas cotizaciones no han mereci-
do reparos de la Subdirección de Arquitectura -Ley
23.984-, por cuanto se ha expedido favorablemente sobre
su equidad;

Que ello empero, en razón del informe

técnico - contable que se ha emitido a fs. 43 y 44 por
la Subsecretaría de Administración, sólo es posible acce-
der presupuestariamente a aquellos trabajos en cuyos ex-
pedientes ya fue asignada la partida preventiva, resul-
tando, por ende, imposible autorizar los restantes por
no disponer de créditos fiscales;

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

Que por lo expuesto en el consideran-
do precedente, deberá tenerse presente que la autoriza-
ción recaerá exclusivamente por la suma de $ 25.051,45,
correspondiente a la totalidad de los trabajos tratados
en los expedientes que se detallan en el informe de fs.
43;

Que, a la vez, por la circunstancia

de haber sido recibidos provisionalmente los trabajos an-
teriormente contratados, así como en razón de las causas
a que obedecen los que aquí se tratan, y merituando -asi-
mismo- la suma total que importan, su contratación resul-
ta habilitada con amparo en el artículo 9, inciso a) de
la Ley 13.064, sin perjuicio de que a su respecto medien
también razones de urgencia, justificadas en determinados
casos.

Por ello, SE RESUELVE:

1o)  Autorizar a la Subdirección de

Arquitectura -Ley 23.984- a formular y suscribir -con in-
tervención del área de Asesoramiento Jurídico de la Direc-
ción General de Arquitectura y Servicios- el respectivo
contrato de obra pública "ad referendum" del Tribunal,
por la suma de Pesos Veinticinco mil cincuenta y uno con
cuarenta y cinco centavos ($ 25.051,45), de acuerdo con
lo expresado en el quinto considerando, y en conformidad
con los precios cotizados por la firma ESUCO S.A., en la
medida de su mantenimiento y en las condiciones que rigen
el contrato de obra pública de adecuación de los pisos 2°
al 5o del mencionado inmueble, en lo que fuera pertinente.

2o) Disponer la afectación preventiva

única de la suma de Pesos Veinticinco mil cincuenta y uno
con cuarenta y cinco centavos ($ 25.051,45), con cargo a
la Cuenta "Const. bienes dominio público" (05-19-
00-03-00-5197-4-2-2-00000-1-1.3) del Presupuesto General
de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1995.

3o)  Devolver a la Subsecretaría de

Administración los expedientes n°: SSA. 7266/95; SSA.
7267/95; SSA. 18.690/95; SSA. 16.693/95; SSA. 16.694/95;
SSA. 18.695/95 y SSA. 18.696/95, a los fines de afectar-
los a la partida presupuestaria pertinente, una vez que
se disponga del crédito fiscal suficiente.

////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION
Nº1297/95

EXPEDIENTE Nº 628/95
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

//////////////////////////////////////////////////

4o) Regístrese. Hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración, conjuntamente con la devo-
lución de los expedientes enumerados en el artículo ante-
rior. Remítanse las actuaciones a la Subdirección de Ar-
quitectura -Ley 23.984-, a sus efectos, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma ESUCO S.A. Hágase saber a la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional Federal, previa intervención del Registro de In-
muebles Judiciales.