RESOLUCION

N° 1346/93

EXPEDIENTE N° 993/93
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
G.B.1548

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la ejecución de los trabajos de adecuación
del local lindero al edificio sito en la Avenida Comodo-
ro Py 2002 de esta ciudad -destinado a pabellón para la
Policía Federal-; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura ley

23.984 informa sobre alteraciones en la ejecución de la
encomienda original, que impotan aumentos de los traba-
jos contratados, motivados en la necesidad de colocar
aislación térmica en los cielorrasos;

Que se eleva el respectivo presupuesto

detallado, el que -de acuerdo con la alternativa propi-
ciada por la Dirección de Obra a fs. 1- ha sido conforma-
do por la Dependencia Técnica, resultando a su juicio
equitativo el precio allí cotizado (confr. fs. 4/5).

Por ello, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 30 de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1°)  Aprobar el presupuesto detallado

obrante a fs. 2, de acuerdo con la alternativa indicada
en el segundo considerando-, del que resulta un mayor gas-
to por un monto total de pesos dos mils doscientos vein-
te y nueve ($ 2.229.-), como modificación del contrato
suscripto con la firma "Ingeniero Ureta S.A.C.I.F.I."

2°) El pago de los trabajos que por es-

te acto se aprueban, se realizará conforme con los certi-
ficados de obra pertinentes.

3°) Imputar el gasto de pesos dos mil

doscientos veintinueve ($2.229.-) que resulta de la mo-
dificación de obra aprobada en el apartado 1°) de la pre-

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

sente resolución, a la cuenta "Construcciones y remodela-
ciones Justicia Penal Oral" (05-19-10-197-4-2-1-9701-1-
-1.1) del presupuesto general de gastos para el corriente
ejercicio financiero.

4°) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma "Ingeniero Ureta S.A.C.I.
F.I." la ampliación de la garantía correspondiente.

5°) Regístrese, hágase saber a la Subdi-

rección de Arquitectura Ley 23.984 y a la Subsecretaría
de Administración, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales. Cumplido, remítanse los actuados a
la Dependencia citada en primer término y -por su inter-
medio- notifíquese a la contratista.