RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N° 514/93

N° 689/93

PM.833

Buenos Aires, 29 de julio de 1993.

Visto lo prescripto por el Artículo
4o de la Ley 13.064 de Obras Públicas, y

CONSIDERANDO:

Que las diversas reuniones realiza-
das entre los funcionarios de la Dirección General de
Arquitectura y Servicios y los representantes de la fir-
ma Palacio Atucha S.A. para definir el proyecto de los
trabajos de adecuación de ios inmuebles de Bartolomé Mi-
tre 718/20 y Maipú 92/98, han dado como resultado una
diferencia en cuanto a su costo, que no se corresponde
con la estimada por la dependencia citada.

Que, por otra parte, debe tenerse en

cuenta que subsiste la necesidad de contar en forma ur-
gente con los edificios indicados, toda vez que los juz-
gados del fuero laboral que funcionaban en Cerrito 536
únicamente podrán instalarse, de manera definitiva, cuan-
do los inmuebles sean refaccionados.

Por ello, SE RESUELVE:

1o) No ratificar el acuerdo del 25

de marzo del corriente año, suscripto con la Empresa Pa-
lacio Atucha S.A. "ad-referendum" de esta Corte, desti-
nado a regular la ejecución de los trabajos de adecua-
ción y refacción de los inmuebles de Bartolomé Mitre
718/20 y Maipú 92/98.

2o) Dejar sin efecto, en cuanto a la

ejecución de dichos trabajos se refiere, lo dispuesto en
los puntos 2o) y 3o) de la Resolución N° 249/93, del 24
de marzo del año en curso.

3o) Diferir al resultado de los estu-
dios técnicos que se realizarán sobre el particular, la
determinación de las consecuencias de los hechos ocurri-
dos,

4o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración, conforme el Articulo 9°, Inciso c), de
la Ley 13.064, a convocar una contratación directa para
la ejecución de los trabajos de refacción de los edifi-
cios en cuestión, en atención a las razones de urgencia

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

señaladas.

5o) Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura la elaboración de la documentación licita-
ción pertinente, de acuerdo con el cómputo y presupuesto
agregados a fs. 163/192,

6o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración y a la Dirección General de
Arquitectura y Servicios. Notifíquese por cédula a la fir-
ma Palacio Atucha S.A., previa intervención del Registro
de Inmuebles Judiciales.