RESOLUCIÓN N°1679/95  EXP.S-1750/92-SUPERINTENDENCIA

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1995.

Visto el expediente de Superintenden-
cia Judicial N° 1750/92, caratulado "Obra Social del Poder
Judicial s/ remodelación del edificio - Lavalle 1653/7 -
Capital", y

CONSIDERANDO:

Io) Que esta Corte ha resuelto, aun-
que con distinta integración, "que, a través de la Secretaría
de Superintendencia Administrativa, se llame, en forma urgen-
te, a licitación pública con el objeto de que se contrate a
una empresa particular, para La realización de los trabajos
de remodelación del edificio sito en Lavalle 1653/7, de acuer-
do al proyecto elaborado en las presentes actuaciones". Todo
ello por resolución N° 1466/93 del 30 de agosto de 1993.

2o) Que el proyecto antes referido es

el elaborado por la Dirección General de Arquitectura y Servi-
cios (fs. 688/9), del que resulta que se ha presupuestado por
un monto de $ 1.415.618,96 -pesos un millón cuatrocientos
quince mil seiscientos dieciocho con noventa y seis centa-
vos-, confeccionado a valores de diciembre de 1993 (fs. 632).

3o) Que a fs. 724 el Director General

de la Obra Social del Poder Judicial expresó que resultaba
conveniente reducir el costo de la remodelación limitándola a
los trabajos que fuesen indispensables para ocupar la unidad,
ello por un doble orden de razones, así por una parte la
reducción aludida permitiría ocupar el inmueble con mayor
prontitud y, por otro lado, significaría una prudente restric-
ción del gasto que beneficiaría a la Obra Social

4o)  Que  por  su  parte  la  asesoría

jurídica de la Dirección General de Arquitectura y Servicios
(fs. 719/21) consideró, en lo sustancial, que atendiendo al
monto de la inversión considera propicia la aplicación suple-
toria del régimen de la Ley de Obras Publicas estimando que
se podría contemplar, de mantenerse el criterio de ejecución
la posibilidad de limitar la obra a la realización de la

adecuación y reformas estrictamente necesarias, excluyendo la
adquisición de mobiliario y equipamiento, cuya provisión e
instalación podría concretarse mediante contratos de suminis-
tros, regidos por la Ley de Contabilidad.

5o) Que sin perjuicio de lo expuesto

un nuevo examen de las actuaciones determina que, por razones
de conveniencia, deba dejarse de lado el llamado a licitación
previsto en la resolución N° 1466/93 y se disponga que el
Director General de la Obra Social, en virtud de las faculta-
des que el estatuto de la entidad le confiere (acordada
43/81, Fallos 303:56), realice las contrataciones necesarias
para efectuar la remodelación del edificio mencionado, según
los procedimientos previstos en las normas que rigen las
 contrataciones públicas.

6°) Que, corresponde destacar que la

resolución 1466/93, del 30 de agosto de 1993 dispuso que el
llamado a licitación pública debía realizarse "en Forma urgen-
te" para concretar la contratación de las obras de remodela-
ción del edificio adquirido para sede de la obra social, y
han transcurrido más de dos años sin que se adoptase ninguna
medida concreta, circunstancia que lleva a la necesidad de
requerir las explicaciones pertinentes a efectos de fijar el
procedimiento a seguir.

Por ello,

SE RESUELVE:

1°) Dejar sin efecto, en lo pertinen-
te, la resolución N° 1466/93 del 30 de agosto de 1993.

2o) Disponer que el Director General

de la Obra Social, atento a las facultades que le confiere el
Estatuto de la Obra Social en su artículo 17, incs. c) y e),
contrate -según las normas que rigen las contrataciones públi-
cas- las obras de remodelación del edificio de Lavalle 1653/7.

3o) Requerir a la Dirección General

de Arquitectura y Servicios las explicaciones pertinentes a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando 6°.

RESOLUCION N° 1679/95      EXP. S-1750/92 -SUPERINTENDENCIA

Regístrese, hágase saber y cúmplase.